ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ

ԱԼԱԳՅԱԶ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ

2023-2027 ԹԹ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ  ԾՐԱԳԻՐ

Բովանդակություն

1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսքը............................................................. 3

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն ......................................................... 4

2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն................................................. 4

2.2 Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը ......................................... 5

2.3 Համայնքում իրականացվող ծրագրերը ..................................................7

2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական

կանխատեսումները .....................................................................................9

2.5 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ)  վերլուծություն .......................................................................................11

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում ......................15

3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական ........................................................151

3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ ................................19

4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում ..................................................................................30

5. ՀՀԶԾ մշտադիտարկումը (մոնիթորինգ) ..........................................................34

Հավելված 1-Ծրագրերի անձնագրեր..............................................................35

- Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտն մարզի Ալագյազ համայնքի 2023-2027թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) ընդունման նպատակն է սահմանել  համայնքի տեսլականը 2027 թվականին, այդ տեսլականին հասնելու ռազմավարությունը և հիմնական նպատակները:  Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի առկա ռեսուրսները (ակտիվները), տեղական առանձնահատկությունները, երկրի տնտեսական և քաղաքական առկա իրավիճակը, ինչպես նաև առաջիկա զարգացումների կանխատեսումները: Զարգացման ռազմավարության և գերակայությունների սահմանման ժամանակ ցուցաբերվել է ինտեգրացված մոտեցում (տնտեսական, սոցիալական, շրջակա միջավայրի և այլ գործոններ): Հնգամյա զարգացման ծրագիրը կազմված է չորս բաժիններից՝

1. Համայնքի իրավիճակի նկարագրում.

2. Նպատակների Սահմանում և գործողությունների պլանավորում.

3. Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիր Ֆինանսավորում.

4. Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մոնիթորինգ:

Ծրագրի նախագծը հիմք է հանդիսացել համայնքի ղեկավարի ծրագիրը կապված համայնքի  բնակիչների կենսական պայմանների բարելավման, ինչպես նաև պետական, մարզային, տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակության այլ ծրագրեր: Ծրագրի մշակմանը մասնակցել են համայնքապետարանի աշխատակազմը, քննարկվել և հաշվի են առնվել հանրային լսումների արդյունքում ընդունելի համարված բոլոր առաջարկությունները:

- Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

  - Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

Ալագյազ  համայնքը ձևավորվել է 2017թվականի նոյեմբերի 5-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում:Ալագյազ համայնքին են միացել Ավշեն, Կանիաշիր, Ճարճակիս, Միջնատուն, Միրաք, Շենկանի, Ջամշլու,  Ռյա Թազա, Սադունց  և Սիփան բնակավայրերը: Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 125կմ², համայնքը գտնվում է Արագած լեռան ստորոտում, ծովի մակերևույթից 2025-2150 մ բարձրության վրա, հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 66 կմ, մարզկենտրոնից` 44 կմ: Համայնքն իր վարչական սահմաններով սահմանակից է Ծաղկահովիտ և Ապարան  համայնքներին:

Համայնքի կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռները տևական են, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Ամառները զով են համեմատաբար խոնավ: Հուլիսյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 15-35-ի սահմաններում, հունվարյանը՝ - 10 - 30-ի սահմաններում: Բնական լանդշաֆտները սևահողային տափաստաններ են: Համայնքում հաճախակի են չորային տարիները, որից հիմնականում տուժում են գյուղատնտեսական աշխատանքները:

## Համայնքում հաշվառված է 980 ընտանիք ՝4852 բնակչով: Համայնքի առկա բնակչության  թիվը կազմում է 2850 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝ 1470 և կանայք՝ 1380: Բնակչության տարիքային  կազմն այսպիսին է՝

- 0-6  տարեկան -335 մարդ

- 7-17 տարեկան – 827 մարդ

- 18-62 տարեկան – 3137 մարդ

- 63 և ավելի տարեկան –  553 մարդ

  - Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը

# Համայնքի 2023թ. փաստացի մուտքերի ուղղությունների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր մուտքերի մեջ սեփական մուտքերը (հարկեր և տուրքեր, այլ եկամուտներ)  կազմում են ընդամենը 42%, իսկ պաշտոնական դրամաշնորհների (պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ, պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)) տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմում է 58%: Սա նշանակում է, որ համայնքի բյուջեի մուտքերի մեծամասնությունը ստացվում է պետ բյուջեի միջոցներով, այսինքն համայնքի ֆինանսական անկախության (ինքնուրույնության) աստիճանն միջին է և համայնքը մեծ կախվածության մեջ է գտնվում  ՀՀ պետական բյուջեից:

Համայնքի տարածքում գործում  են    առևտրի կետեր, որոնց գործունեությունը  մինչ այժմ շարունակվում  է՝ մթերային խանութներ, բենզալցակայան և գազալցակայան:

Համայնքում չկա գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համակարգ, այդ պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չեն կարողանում ստանալ: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը:

2023թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, համայնքի խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը կազմել է 4639, այդ թվում կով` 2156, իսկ մանր եղջերավոր անասունների քանակը` 6230, այդ թվում ոչխար՝ 5902, այծ` 328: Համայնքի գրեթե յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն պահում է նաև թռչուններ, առավելապես՝ հավեր՝ հիմնականում սեփական կարիքների բավարարման համար:

Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում:

Համայնքի տարածքում գործում են ֆուտբոլի խաղահրապարակներ, որից օգտվում են համայնքի երիտասարդները, Ալագյազ բնակավայրում գործում է նաև մինի ֆուտբոլային դաշտ, որից օգտվում է համայնքի բնակչությունը:

Համայնքում գործում են 4 միջնակարգ և 7 հիմնական  դպրոցներ, որոնք նախատեսված են միջինը մինչև 50 - 150 աշակերտի համար, ներկայումս սովորում են ընդհանուր 542 աշակերտ: Դպրոցում սովորող աշակերտները միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո առաջադիմություն ունեցող աշակերտները  ուսումը շարունակում են Վանաձորի և Երևանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

## Համայնքում փաստացի բնակվող   ընտանիքներից 108-ը հաշվառված են ընտանեկան նպաստի պետական համակարգում, որոնցից սոցիալապես անապահովության նպաստառուներ են գնահատվել 108 ընտանիքները: Համայնքում բնակվում են նաև մոտ 65 հաշմանդամ:

  - Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում  ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված ծրագրերի ցանկը և  ֆինանսավորման չափը այսպիսին է

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի մոտավոր արժեքը (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գազաֆիկացում | 110467.7 |
| 2. | Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Ջամշլու, Շենկանի և Սադունց բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | 50252.6 |
| 3. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր բնակավայրի փողոցների սալիկապատում | 132095.5 |
| 4. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում մսուր-մանկապարտեզի կառուցում | 876000.0 |
| 5. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրում հանդիսությունների կենտրոնի կառուցում | 379000.0 |
| 6. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր բնակավայրերում կանգառների կառուցում | 50000.0 |
| 7 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն վարչական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության համակարգի ընդլայնում | 15000.0 |
| 8. | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գերեզմանատների ցանկապատում | 24000.0 |
| 9. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի ջրագծի կառուցում և Ռյա Թազա ու Միրաք բնակավայրերի ջրագծերի վերանորոգում | 60000.0 |
| 10. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն, Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների վերանորոգում | 32000.0 |
| 11 | Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | 25000.0 |
| 12 | Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում | 56000.0 |
| 13 | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում | 21000.0 |
| 14 | Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | 20000.0 |
| 15 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում | 75000.0 |
| 16 | Ալագյազ համայնքում արևային կայանների տեղադրում | 50000.0 |
| 17 | Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում | 28000.0 |
| 18 | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի ջրագծի վերանորոգում | 150000.0 |
| 19 | Ալագյազ համայնքի Միրաք Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | 40000.0 |
| 20 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը վերաբերյալ պուրակի կառուցում | 15000.0 |
| 21 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայրում բուժկետի կառուցում | 20000.0 |
| 22 | Ալագյազ համայնքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի փողոցների սալիկապատում | 80000.0 |
| 23 | Ալագյազ համայնքի Շենկանի Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | 60000.0 |
| 24 | Ալագյազ համայնքի ջրահեռացման համակարգի կառուցում | 250000.0 |
| 25 | Ալագյազ համայնքի Միջնատուն Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | 40000.0 |

  - Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

| Հ/հ | Մուտքերի անվանումը | 2022թ. | 2023թ. | 2024թ. | 2025թ. | 2026թ. | 2027թ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | փաստ. | պլան. | պլան. | պլան. | պլան. | պլան. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)* | 184273.6 | 175037.6 | 237196.4 | 243390.0 | 250590.0 | 257380.0 |
| 1 | ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 31776.0 | 31834.0 | 30892.0 | 32110.0 | 33210.0 | 34300.0 |
| 1.1 | Գույքային հարկեր անշարժ գույքից | 21050.0 | 21050.0 | 21020.0 | 21010.0 | 21010.0 | 21500.0 |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
|  | Անշարժ գույք | 17000.0 | 18328.0 | 19000.0 | 20000.0 | 20500.0 | 21000.0 |
|  | Հողի հարկ | 4000.0 | 2672.0 | 2000.0 | 1000.0 | 500.0 | 500.0 |
| 1.2 | Գույքային հարկեր այլ գույքից | 10400.0 | 9900.0 | 9000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 11500.0 |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 10400.0 | 9900.0 | 9000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 11500.0 |
| 1.3 | Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ | 326.0 | 884.0 | 872.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1300.0 |
|  | Տեղական տուրքեր | 326.0 | 884.0 | 872.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1300.0 |
| 2 | Այլ եկամուտներ | 12000.0 | 10942.0 | 10900.0 | 11280.0 | 12380.0 | 13080.0 |
| 2.1 | Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ | 9580.0 | 9022.0 | 8880.0 | 8880.0 | 9380.0 | 9880.0 |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավձարներ | 8200.0 | 7642.0 | 7500.0 | 7500.0 | 8000.0 | 8500.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 |
| 2.2 | Վարչական գանձումներ | 2420.0 | 1920.0 | 2020.0 | 2400.0 | 3000.0 | 3200.0 |
|  | Աղբահանության համար գանձվող վճար | 1620.0 | 1620.0 | 1620.0 | 1800.0 | 2000.0 | 2200.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի,շինությունների օրինականացման վճար | 800.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 3 | ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 140497.6 | 132261.6 | 195404.4 | 200000.0 | 205000.0 | 210000.0 |
|  | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 140497.6 | 132261.6 | 195404.4 | 200000.0 | 205000.0 | 210000.0 |

  - Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Համայնքում բացակայում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համակարգ, այդ պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չեն կարողանում ստանալ: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը, սակայն դրա հետագա զարգացման համար համայնքում խոտհարքների տարածքները չեն բավականացնում:

Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում: Ալագյազ համայնքը գտնվում է լեռնային շրջանում, ձմեռը երկարատև է, որը խոչընդոտ է հանդիսանում անասնապահության համար:

Համայնքի գյուղատնտեսությանը մեծ վնասներ են հասցնում կարկուտը, սակավաջրությունը և անձրևի քիչ տեղումները:

Համայնքի բյուջեի սեփական  եկամտները բավականին քիչ են, այդ իսկ պատճառով համայնքում հնարավոր չէ իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք կնպաստեն համայնքի զարգացմանը:

2.5   Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

- Համայնքի աշխարհագրական լավ դիրքը (մոտիկությունը մարզկենտրոն Աշտարակին և մայրաքաղաքին՝ Երևանին)

- Համայնք կենտրոնով է անցնում M3 միջպետական մայրուղին, ինչպես նաև H21 հանրապետական նշանակության ճանապարհը

- Համայնքում  միջնակարգ և հիմնական  դպրոցների գործելը

- Համայնքում հեռախոսակապի և թվային հեռուստատեսության առկայությունը

- Համայնքում առկա բնակիչների  մոտ  90%-ը ունեն համակարգիչ և միացված են համացանցին

- Տնտեսական ջրի ներհամայնքային համակարգի առկայությունը և համեմատաբար բավարար վիճակը

- Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների բավարար վիճակը

- Համայնքում արտաքին (գիշերային) լուսավորության համակարգի բավարար լինելը

- Մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքները ցանկապատված են

- Ալագյազ համայնքին միացնող բոլոր բնակավայրերի ճանապարհները ասֆալտապատված են

- Համայնքի 80 տոկոսը գազաֆիկացված է

- Համայնքում կառուցվող նոր մսուր մանկապարտեզը

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

- Մշակույթի տների բացակայությունը

- Ջրահեռացման ներհամայնքային կենտրոնացված համակարգի բացակայությունը

- Համայնքում աղբահանության կազմակերպման  խնդիրը`

- Միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի բացակայությունը՝ ապահովելու մշտական հաղորդակցություն համայնքի կենտրոնի, մարզկենտրոնի և այլ համայնքների հետ

- Համայնքում աշխատատեղերի խիստ պակասը, գործազրկության բարձր մակարդակը

- Համայնքում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ քանակը

- Գյուղատնտեսական արտադրանքի ստացման բարձր ինքնարժեքը և իրացման դժվարությունները:

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- Տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ միջհամայնքային համագործակցություն ծավալելու դեպքում հնարավոր կլինի լուծել ընդհանուր աղբավայր ունենալու և շահագործելու հարցը, բոլոր այդ համայնքներում պատշաճ մակարդակով կազմակերպել  աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը

- Մշակույթի տների կառուցումն ու շահագործումը մեծապես կնպաստի համայնքի վարչական բնակավայրերի մշակութային կյանքի ակտիվացմանը, երիտասարդների հետ նպատակային աշխատանքների կազմակերպմանը և իրականացմանը, երեխաներին արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ներգրավմանը

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

- Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներին  ջրահեռացման հեղեղատարների բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը

- Աղբահանության կազմակերպման  ցածր մակարդակի պատճառով համայնքի տարածքում բնության ու շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը

- Համայնքում հողագործությամբ զբաղվելու անհեռանկարայնությունը վտանգում է գյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացումը

- Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը և չվերադառնալը վտանգում է համայնքի կենսագործունեությունը

- Ցրտահարություններ,կարկուտ

3.Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

3.1.Համայնքի զարգացման տեսլական

Համայնքի տեսլականն է՝

Համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և վերամշակման համայնքային կենտրոն, բարեկարգ ու մաքուր, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ բնակավայր:

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար

համայնքի ռազմավարությունն է՝

- համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման միջոցով,

- համայնքում կաթի, մսի հանձնման և վերամշակման արտադրամասի ստեղծում և գործարկում,

- տնային պայմաններում բնական հյութերի արտադրության կազմակերպում և աստիճանական զարգացում,

- համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, շահագործում, նորոգում և զարգացում,

- ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում, արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ճանապարհային նշանների տեղադրում,

- համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց մատուցվող հանրային ծառայությունների (ջրամատակարարում և ջրահեռացում,  աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական և դպրոցական հանրակրթություն, մշակույթ և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն)  շրջանակի աստիճանական ընդլայնման և որակի անշեղ բարձրացման միջոցով,

- տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության բարելավում մասնակցության ձևերի զարգացման միջոցով,

- համայնքում էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ զբոսաշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովման, հասարակական սննդի, առևտրի և սպասարկման օբյեկտների ստեղծման, համապատասխան ծառայությունների պատշաճ մակարդակով մատուցման միջոցով:

Համայնքի զարգացման 2023-2027թթ. հնգամյա ծրագրի

հիմնական նպատակներն են՝

- տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում և բարելավում՝ համայնքի ենթակառուցվածքների ընդլայնման և զարգացման միջոցով,

- ներբնակավայրային փողոցների վիճակի բարելավում,

- համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, այգեգործության) զարգացում ՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,

- համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների խմելու և տնտեսական ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի նորոգման և ընդլայնման, աղբահանության ծառայության կազմակերպման ճանապարհով,

- համայնքի բյուջեի եկամուտների ավելացման համար նախատեսվում է կազմակերպել  համայնքային գույքի վարձակալությամբ տրամադրելու աշխատանքներ,մասնավորապես համայնքի հողերը վարձակալությամբ տրամադրել: Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի և շինությունների օտարում՝ հասարակական և արտադրական կառույցների ինչպես նաև առևտրի կետերի  կառուցման համար:

- Համայնքի բնակավայրի կառուցապատման, բարեկարգման և կանաչապատման մասով նախատեսվում է կանաչապատ տարածքների ավելացում, ծառատունկ և փողոցների մաքրման աշխատանքներ:

- Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճը առաջիկա հինգ տարիների համար արտահայտված տոկոսներով

| Հ/հ | Մուտքերի անվանումը | 2022թ. փաստացի | 2023թ. | 2024թ. | 2025թ. | 2026թ. | 2027թ. | Ընդամենը աճ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Անշարժ գույք | 17000.0 | 18328.0 | 19000.0 | 20000.0 | 20500.0 | 21000.0 | 24% |
| 2 | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 10400.0 | 9900.0 | 9000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 11500.0 | 10% |
| 3 | Տեղական տուրքեր | 326.0 | 884.0 | 872.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1300.0 | 300% |
| 4 | Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ | 9580.0 | 9022.0 | 8880.0 | 8880.0 | 9380.0 | 9880.0 | 3% |

- Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը արտահայտված տոկոսով:

|  |  | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2022թ. փաստացի | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2023թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2024թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2025թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2026թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2027թ. կանխատեսում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ընդամենը | 4852 | 4900 | 4950 | 5000 | 5100 | 5200 |
| 2 | Աճը տոկոսներով | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |

- Համայնքում առկա անասնագլխաքանակը և կանխատեսումը առաջիկա հինգ տարիների համար

| N | Անվանումը | 2022թ. փաստացի | 203թ. կանխատ. | 2024թ. կանխատ. | 2025թ. կանխատ. | 2026թ. կանխատ. | 2027թ. Կանխատ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը | 4639 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
| 2 | Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը | 6230 | 6600 | 7000 | 7200 | 7500 | 7700 |
| 3 | Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը | 8573 | 9000 | 10500 | 11200 | 11500 | 12000 |

  - Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

1.Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գազաֆիկացում

Ալագյազ համայնքի Ճարճակիսը բնակավայրը համարվում է բարձր լեռնային գոտի և ձմռան ամիսներին սաստիկ ցրտի և ձյան հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում գազաֆիակացնել, Ճարճակիս բնակավայրը համայնքի 2-րդ բնակավայրն է մեծությամբ և մինչ օրս չունի գազաֆիկացում, գազաֆիկացման կառուցումը մեծապես կնպաստի բնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակին և այս ծրագրով բնակավայրի մոտ 80 տոկոսը կունենա բնական գազ:

- Նախատեսվում է Ալագյազ բնակավայրից միացում կատարել գործող գազատարին և բնակավայրից դուրս ստորգետնյա և բնակավայրի ներսում վերգետնյա և ցածր ճնշման գազատարի կառուցում: Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշման գազատարի գիծ:

- Ծրագիրը իրականացնել ՀՀ պետ բյուջեի համաֆինանսավորմամբ՝ սուբվենցիայով Համայնքի 2023թ. բյուջեում նախատեսել 44200.0 հազ. դրամ գումար՝ կառուցելու 8500 մետր երկարությամբ գազի գիծ:

- Մինչև 2023թ. նոյեմբերի 30-ը իրականացնել և ավարտել վերը նշված բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները:

2. Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Ջամշլու, Շենկանի և Սադունց բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում

Գերեզմանատների ցանկապատումը ապահովվում է մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքների անվտանգությունը, գերեզմանատների ցանկապատումը իրականացնել; սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2023 թվականի բյուջեով նախատեսել 28000.0 հազար ՀՀ դրամ և ծրագիրը իրականացնել մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ը:

Ալագյազ համայնքի Ալագյազ Ջամշլու և Սադունց վարչական բնակավայրերում ցանկապատել մեկական գործող գերեզմանատները, իսկ Շենկանի վարչական բնակավայրում գործող երկու գերեզմանատները:

3. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր բնակավայրի փողոցների սալիկապատում

Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր վարչական բնակավայրերում իրականացնել երկրորդային փողոցների սալիկապատում:

Նշյալ ծրագիրը կնպաստի բնակչության ազատ տեղաշարժին, նշված փողոցները գտնվում են շատ վատ վիճակում և անձրևների և ձյան ժամանակ անանցանելի են դառնում այդ փողոցներով անցնելը:

Սալիկապատման ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և համայնքի 2023 թվականի բյուջեով նախատեսել 46000.0 հազար ՀՀ դրամ:

4. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում մսուր-մանկապարտեզի կառուցում

Ալագյազ համայնքի վարչական բնակավայրերում երկարաշարժից հետո չեն եղել մանկապարտեզներ և բնակչության որոշակի մասը իրենց երեխաներին տանում են հարևան համայնքների մանկապարտեզներ և բնակչության համար մեծ դժվարություններ են առաջանում, իսկ մնացած մասը հնարավորություն չունեն իրենց երեխաններին տանելու մանկապարտես, որ կարողանան կրթություն ստանան:

Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում նախատեսել 2023-2024 թվականներին ՀՀ պետական միջոցներով կառուցել մսուր մանկապարտեզ:

Մանկապարտեզի կառուցումը մեծ դեր կունենա համայնքի զարգացման համար, երեխաները կստանան համապատասխան նախադպրոցական կրթություն:

5. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրում հանդիսությունների կենտրոնի կառուցում

Ալագյազ համայնքում բացակայում են հանդիսությունների սրահները, համայնքի բնակիչները իրենց արարողությունները՝ հարսանիք, կնունք և այլ մեծ միջոցառումները իրականացնում են այլ համայնքներում, որը շատ մեծ ֆինանսական բեռ է դառնում բնակիչների համար:

2023-2024թթ. նախատեսել Ալագյազ համայնքում կառուցել հանդիսությունների սրահը, որը կսպասարկի Ալագյազ համայնքի բոլոր վարչական բնակավայրերի բնակչությանը:

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Զարգացման հիմնադրամի միջոցով, իսկ արածքի բարեկարգումը կիրականացվի համայնքի միջոցներով:

Համանքի 2024 թվականի բյուջեով նախատեսել 15000.0 հազար ՀՀ դրամ ծրագիրը իրականացնելու համար:

6. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր  բնակավայրերում կանգառների կառուցում

2024թ. նախատեսվում  է  իրականացնել Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր բնակավայրերում 7 կանգառների կառուցում, բացի Ալագյազ բնակավայրից մնացած թվարկած բնակավայրերում մեկական, իսկ Ալագյազ բնակավայրում երեք կանգառների կառուցում: Ծրագրի արժեքն է 50.000.0 հազար դրամ, ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով:

Ալագյազ համայնքի 2024 թվականի բյուջեով նախատեսել 25.000.0 հազար ՀՀ դրամ:

7. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն վարչական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության համակարգի ընդլայնում

Ալագյազ համայնքում խոշորացումից հետո բոլոր վարչական բնակավայրերում կառուցվել են գիշերային լուսավորության համակարգերը, սակայն Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն բնակավայրերում երկրորդային փողոցներում անհրաժեշտություն է առաջանում ընդլայնելու լուսավորության ցանցը:

Ալագյազ համայնքի 2024 թվականում նախատեսել նշյալ բնակավայրերի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնումը, ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և համայնքի բյուջեով նախատեսել 6000.0 հազար ՀՀ դրամ:

8. Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գերեզմանատների ցանկապատում

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականին, սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2024 թվականի բյուջեով նախատեսել 13000.0 հազար ՀՀ դրամ և ծրագիրը իրականացնել մինչև 2024 թվականի հոկտեմբերի 30-ը:

Գերեզմանատների ցանկապատումը ապահովվում է մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքների անվտանգությունը, գերեզմանատների ցանկապատումը իրականացնել: Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս վարչական բնակավայրում ցանկապատել երկու գերեզմանատները՝ հայկական և եզդիական:

9. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի ջրագծի կառուցում և Ռյա Թազա ու Միրաք բնակավայրերի ջրագծերի վերանորոգում

Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի մեկ թաղամասը զրկված է խմելու ջրի հնարավորությունից, իսկ Միրաք և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի գործող ջրագծերի գտնվում են անմխիթար վիճակում:

2024 թվականին անհրաժեշտ է Ճարճակիս վարչական բնակավայրի մոտ գտնվող գործող ՕԿՋ-ից մինչև Ալագյազ համայնքի 2-րդ փողոց կառուցել նոր ջրագիծ: Ռյա Թազա վարչական բնակավայր սնուցող ջրագիծը, որը կառուցված է երկաթյա խողովակներով մոտ 1300 մետր երկարությամբ փոխարինել մետաղապլատս խողովակով: Միրաք վարչական բնակավայր սնուցող և ակունքից իջնող մոտ 700 մետր երկարությամբ երկաթյան խողովակը փոխարինել մետաղապլաստ խողովակով:

Ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2024 թվականի բյուջեով նախատեսել 18000.0 հազար ՀՀ դրամ:

10. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն, Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների վերանորոգում

Նշյալ բնակավայրերի ջրամբարները , որը կառուցվել է խորհրդային միության ժամանակներում գտնվում են անբավարար վիճակում և խմելու ջուրը բնակչությանը հասնում է ոչ 100 տոկոսով մաքում:

2025-2026թթ. Նախատեսել Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն և Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների վերանորոգում, ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի բյուջեով նախատեսել 11.000.0 հազար ՀՀ դրամ:

11. Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2025 թվականին, սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2025 թվականի բյուջեով նախատեսել 14000.0 հազար ՀՀ դրամ և ծրագիրը իրականացնել մինչև 2025 թվականի հոկտեմբերի 30-ը:

Գերեզմանատների ցանկապատումը ապահովվում է մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքների անվտանգությունը, գերեզմանատների ցանկապատումը իրականացնել: Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն վարչական բնակավայրերում ցանկապատել գործող մեկական գերեզմանատները:

12. Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում

Ալագյազ համայնքը 2017թվականի խոշորացումից միավորվել է 11 վարչական բնակավայրեր և ոչ մի նախկին համայնքներում չեն եղել տեխնիկաներ, սակայն հաշվի առնելով ջրագծերի վերանորոգման, ճանապարհների հարթեցման, աղբահանության և այլ աշխատանքների մեծ ծավալները անհրաժեշություն է առաջանում ձեռք բերել հատուկ տեխնիկաների ձեռքբերումը, որը կնպաստի համայնքի աշխատանքներին:

2025 թվականին նախատեսել Ալագյազ համայնքի համար ձեռք բերել JCB, KAMAZ և ազբատար տեխնիակներ, ձեռքբերումը իրականացնել Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի միոցներով:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 56000.0 հազար ՀՀ դրամ:

13. Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում

Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս վարչական բնակավայրերում 2025 թվականին կառուցել վարչական շենքեր, որը կնպաստի ավելի հարմարավետ սպասարկում նշյալ բնակավայրերի բնակիչների սպասարկումը:

Կառույցները կառուցել  ամեն բնակավայրի համար մոտ 60քմ մակերեսով, որը կունենա մեկ աշխատանքային սենյակ և նախասրահ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել սուբվենցոն ծրագրով և համայնքի 2025 թվականի բյուջեով նախատեսել 10.000.0 հազար ՀՀ դրամ:

14.  Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում

Գերեզմանատների ցանկապատումը ապահովվում է մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքների անվտանգությունը, գերեզմանատների ցանկապատումը իրականացնել: Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք վարչական բնակավայրերում ցանկապատել գործող մեկական գերեզմանատները:

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականին, սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2026 թվականի բյուջեով նախատեսել 11000.0 հազար ՀՀ դրամ և ծրագիրը իրականացնել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 30-ը:

15. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում

2026թ-ին  նախատեսվում է  իրականացնել Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի երկրորդային փողոցների ասֆալտապատում, ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով:

Ալագյազ բնակավայրի 3-րդ փողոցից միացում H21 ճանապարհին, որը անցնում է դպրոցի, մանկապարտեզի և հանդիսութունների սրահի մոտ:

Ջամշլու բնակավայրում նախատեսվում է 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքիճանապարհը՝ մոտ 300 մետր երկարությամբ ասֆալտապատել:

Ճարճակիս բնակավայրում նախատեսվում է ասֆալտապատել 4-րդ փողոցի ճանապարհը՝ մոտ 450 մետր երկարությամբ:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտ 75000.0 հազր ՀՀ դրամ:

16. Ալագյազ համայնքում արևային կայանների տեղադրում

2026թ-ին  նախատեսվում է Ալագյազ համայնքում կառուցել 100 ԿՎ հզորությամբ արևային կայաններ, համայնքային հողի վրա կառուցել և միացում կատարել ՀՀ էլեկտրական ցանցեր:

Ծրագիրը մեծ ֆինանսական աջակցությունը կտրամադրի Ալագյազ համայնքին, կայանները միացնելուց հետո մեծ խնայողություններ կիրականացվել Ալագյազ համայնքի էլեկտրականության մեջ:

Ծրագիրը նախատեսվում իրականացնել Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի միջոցով:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտ 50000.0 հազր ՀՀ դրամ:

17. Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում

Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի վարչական բնակավայրերում 2026 թվականին կառուցել վարչական շենքեր, որը կնպաստի ավելի հարմարավետ սպասարկում նշյալ բնակավայրերի բնակիչների սպասարկումը:

Կառույցները կառուցել  ամեն բնակավայրի համար մոտ 60քմ մակերեսով, որը կունենա մեկ աշխատանքային սենյակ և նախասրահ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել սուբվենցոն ծրագրով և համայնքի 2026 թվականի բյուջեով նախատեսել 13.000.0 հազար ՀՀ դրամ:

18. Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի ջրագծի վերանորոգում

2027 թվականին նախատեսվում է ՀՀ Կառավարության աջակցությամբ Միրաք վարչական բնակավայից Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի համար կառուցել նոր ջրագիծ, որը կբարելավվի բնակիչների սոցիալ տնտեսական վիճակը:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է մետ 150.000.0 հազար ՀՀ դրամ:

19. Ալագյազ համայնքի Միրաք Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում

Ալագյազ համայնքի Միրաք բնակավայրը համարվում է բարձր լեռնային գոտի և ձմռան ամիսներին սաստիկ ցրտի և ձյան հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում գազաֆիակացնել, Միրաք բնակավայրը համայնքի ամենափոքր բնակավայրն է և չունի գազաֆիկացում, գազաֆիկացման կառուցումը մեծապես կնպաստի բնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակին և այս ծրագրով բնակավայրի մոտ 90 տոկոսը կունենա բնական գազ:

Նախատեսվում է Ապարան համայնքի Մելիքգյուղ բնակավայրի գործող գազի գծից միացում կատարել նոր գազատար խողովակեր և բնակավայրից դուրս ստորգետնյա և բնակավայրի ներսում վերգետնյա և ցածր ճնշման գազատարի կառուցում: Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշման գազատարի գիծ:

Ծրագիրը իրականացնել ՀՀ պետ բյուջեի համաֆինանսավորմամբ՝ սուբվենցիայով Համայնքի 2027թ. բյուջեում նախատեսել 16.000.0 հազ. դրամ գումար՝ կառուցելու մոտ 3500 մետր երկարությամբ գազի գիծ:

Մինչև 2027թ. Սեպտեմբերի 30-ը իրականացնել և ավարտել վերը նշված բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները:

20. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը վերաբերյալ պուրակի կառուցում

2027թվականին Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում կառուցել ազգային փոքրամասնության մշակույթը ներկայացնող պուրակ, ծրագիրը նպատակ ունի այցելուներին հնարավորություն ընձեռնի ավելի հեշտ ուսումնասիրել ազգային փոքրամասնության մշակույթը:

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի տուրիստների հոսքը դեպի Ալագյազ համայնք:

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել Ալագյազ համայնքի բյուջեով և համայնքի 2027 թվականի բյուջեով նախատեսել 15.000.0 հազար ՀՀ դրամ

21. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայրում բուժկետի կառուցում

2026-2027թթ.-ին Ալագյազ համայնքում նախատեսվում է  կառուցել բուժկետ : Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է ընդհանուր 20.000,0 հազար դրամ, որից համայնքային բյուջեյով  նախատեսվում է  10.000,0 հազար դրամ, իսկ մնացած 10.000,0 հազար դրամն ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից: Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքի բնակիչները հնարավորություն կունենան հենց համայնքի ներսում օգտվել բժշկական ծառայություններից և ստանալ առաջին բուժօգնություն:

Բուժկետը մեծ նշանակություն կունենա նաև այն առումով, որ Ալագյազ համայնքը գտնվում է լեռնային հատվածում և ձմռան ամիսներին ճանապարհների անցանելության հետ առաջանում են խնդիրներ:

22. Ալագյազ համայնքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի փողոցների սալիկապատում

Ալագյազ համանքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերում իրականացնել երկրորդային փողոցների սալիկապատում:

Նշյալ ծրագիրը կնպաստի բնակչության ազատ տեղաշարժին, նշված փողոցները գտնվում են շատ վատ վիճակում և անձրևների և ձյան ժամանակ անանցանելի են դառնում այդ փողոցներով անցնելը:

Սալիկապատման ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և համայնքի 2027 թվականի բյուջեով նախատեսել 28000.0 հազար ՀՀ դրամ:

23. Ալագյազ համայնքի Շենկանի Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում

Ալագյազ համայնքի Շենկանի բնակավայրը համարվում է բարձր լեռնային գոտի, Շենկանի բնակավայրը գտնվում է Արագած լեռան ստորոտում և ձմռան ամիսներին սաստիկ ցրտի և ձյան հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում գազաֆիակացնել: Գազաֆիկացման կառուցումը մեծապես կնպաստի բնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակին և այս ծրագրով բնակավայրի մոտ 80 տոկոսը կունենա բնական գազ:

Նախատեսվում է Ռյա Թազա բնակավայրի գործող գազի գծից միացում կատարել նոր գազատար խողովակեր և բնակավայրից դուրս ստորգետնյա և բնակավայրի ներսում վերգետնյա և ցածր ճնշման գազատարի կառուցում: Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշման գազատարի գիծ:

Ծրագիրը իրականացնել ՀՀ պետ բյուջեի համաֆինանսավորմամբ՝ սուբվենցիայով Համայնքի 2027թ. բյուջեում նախատեսել 24.000.0 հազ. դրամ գումար՝ կառուցելու մոտ 5500 մետր երկարությամբ գազի գիծ:

Մինչև 2027թ. հոկտեմբերի 30-ը իրականացնել և ավարտել վերը նշված բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները:

24. Ալագյազ համայնքի ջրահեռացման համակարգի կառուցում

Նախատեսվում է 2026-2027թթ. ՀՀ կառավարության միջոցներով Ալագյազ համայնքում կառուցել ջրահեռացման համակարգ, ջրահեռացումը կառուցել ամեն բնակավայրի համար ելքային հատված բնակավայրից դուրս, ճամփեզրերով դեպի ազատ տարածք:

25. Ալագյազ համայնքի Միջնատուն Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում

Ալագյազ համայնքի Միջնատուն բնակավայրը համարվում է բարձր լեռնային գոտի, ձմռան ամիսներին սաստիկ ցրտի և ձյան հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում գազաֆիակացնել: Գազաֆիկացման կառուցումը մեծապես կնպաստի բնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակին և այս ծրագրով բնակավայրի մոտ 80 տոկոսը կունենա բնական գազ:

Նախատեսվում է Ճարճակիս բնակավայրի կառուցվելիք գազի գծից միացում կատարել նոր գազատար խողովակեր և բնակավայրից դուրս ստորգետնյա և բնակավայրի ներսում վերգետնյա և ցածր ճնշման գազատարի կառուցում: Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշման գազատարի գիծ:

Ծրագիրը իրականացնել ՀՀ պետ բյուջեի համաֆինանսավորմամբ՝ սուբվենցիայով Համայնքի 2027թ. բյուջեում նախատեսել 16.000.0 հազ. դրամ գումար՝ կառուցելու մոտ 2500 մետր երկարությամբ գազի գիծ:

Մինչև 2027թ. հոկտեմբերի 30-ը իրականացնել և ավարտել վերը նշված բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները:

- ՀՀԶԾ ֆինանսավորում

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների |  |  |  |  | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Համայնքի բյուջե | Դոնոր կազմ.-եր | Պետբյուջե, այլ |
| 1. | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գազաֆիկացում | 110467.7 | 110467.7 |  |  |  |  | 44200.0 |  | 66267.7 |
| 2. | Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Ջամշլու, Շենկանի և Սադունց բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | 50252.6 | 50252.6 |  |  |  |  | 28000.0 |  | 22252.6 |
| 3. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր բնակավայրի փողոցների սալիկապատում | 132095.5 | 132095.5 |  |  |  |  | 46000.0 |  | 86095.5 |
| 4. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում մսուր-մանկապարտեզի կառուցում | 876000.0 | 450000.0 | 426000.0 |  |  |  |  |  | 876000.0 |
| 5. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրում հանդիսությունների կենտրոնի կառուցում | 379000.0 | 179000.0 | 200000.0 |  |  |  | 15000.0 |  | 364000.0 |
| 6. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր բնակավայրերում կանգառների կառուցում | 50000.0 |  | 50000.0 |  |  |  | 25000.0 |  | 25000.0 |
| 7. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն վարչական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության համակարգի ընդլայնում | 15000.0 |  | 15000.0 |  |  |  | 6000.0 |  | 9000.0 |
| 8 | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գերեզմանատների ցանկապատում | 24000.0 |  | 24000.0 |  |  |  | 13000.0 |  | 11000.0 |
| 9 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի ջրագծի կառուցում և Ռյա Թազա ու Միրաք բնակավայրերի ջրագծերի վերանորոգում | 60000.0 |  | 60000.0 |  |  |  | 18000.0 |  | 42000.0 |
| 10 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն, Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների վերանորոգում | 32000.0 |  |  | 12000.0 | 20000.0 |  | 11000.0 |  | 21000.0 |
| 11 | Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | 25000.0 |  |  | 25000.0 |  |  | 14000.0 |  | 11000.0 |
| 12 | Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում | 56000.0 |  |  | 56000.0 |  |  |  |  | 56000.0 |
| 13 | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում | 21000.0 |  |  | 21000.0 |  |  | 10000.0 |  | 11000.0 |
| 14 | Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | 20000.0 |  |  |  | 20000.0 |  | 11000.0 |  | 9000.0 |
| 15 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում | 75000.0 |  |  |  | 75000.0 |  | 30000.0 |  | 45000.0 |
| 16 | Ալագյազ համայնքում արևային կայանների տեղադրում | 50000.0 |  |  |  | 50000.0 |  |  |  | 50000.0 |
| 17 | Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում | 28000.0 |  |  |  | 28000.0 |  | 13000.0 |  | 15000.0 |
| 18 | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի ջրագծի վերանորոգում | 150000.0 |  |  |  |  | 150000.0 |  |  | 150000.0 |
| 19 | Ալագյազ համայնքի Միրաք Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | 40000.0 |  |  |  |  | 40000.0 | 16000.0 |  | 24000.0 |
| 20 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը վերաբերյալ պուրակի կառուցում | 15000.0 |  |  |  |  | 15000.0 | 15000.0 |  |  |
| 21 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայրում բուժկետի կառուցում | 20000.0 |  |  |  | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |  |
| 22 | Ալագյազ համայնքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի փողոցների սալիկապատում | 80000.0 |  |  |  |  | 80000.0 | 28000.0 |  | 52000.0 |
| 23 | Ալագյազ համայնքի Շենկանի Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | 60000.0 |  |  |  |  | 60000.0 | 24000.0 |  | 36000.0 |
| 24 | Ալագյազ համայնքի ջրահեռացման համակարգի կառուցում | 250000.0 |  |  |  | 100000.0 | 150000.0 |  |  | 250000.0 |
| 25 | Ալագյազ համայնքի Միջնատուն Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | 40000.0 |  |  |  |  | 40000.0 | 16000.0 |  | 24000.0 |
|  | Ընդամենը | 2658815.8 | 921815.8 | 775000 | 114000 | 303000 | 545000 | 393200 | 10000 | 2255616 |

- ՀՀԶԾ մոնիթորինգ

ՀՀԶԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀՀԶԾ և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։ ՀՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների: ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով ՀՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին, վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /1/

«Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գազաֆիկացում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրը համայնքի մեծ բնակավայրերից է և ունի մոտ 800 բնակչություն, սակայն ձմռան ամիսներին սաստիկ ձյան պատճառով բնակչության կողմից տները տաքացնելու համար չունեն բավարար միջոցներ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ(հազար դրամ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 110467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հողային աշխատանքներ - Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կառուցում - Ցածր ճնշման գազատարի կառուցում - Գազի միացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝110467.7 Ընդհանուր բյուջեն՝110467.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Միջպետական ճանապարհի կողեզր, որով անցնում է ինտերնետային մալուխներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրի գործող գազատար խողովակին միացնել նոր գազատար խողովակներ և կառուցել մինչև Ճարճակիս բնակավայրը, Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշումով գազատար խողովակաշար: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /2/

«Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Ջամշլու, Շենկանի և Սադունց բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի գերեզմանատներ բաց են և բնակավայրի անասունները մուտք են գործում հատուկ պահպանվող տարածք և վնասում են գերեզմանոցները: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 50252.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հողային աշխատանքներ - Բետոնապատում - Երկաթների տեղադրում - Ցանցերի տեղադրում - Դռների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 50252.6 Ընդհանուր բյուջեն՝ 50252.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակավայրի բնակիչների օգնություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | չկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2023-30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գերեզմանատների շուրջ 20սմ հաստությամբ բետոնապատել և մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ կառուցել ցանկապատում Կառուցել մեծ և փոքր դռներ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /3/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր բնակավայրի փողոցների սալիկապատում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Տվյալ բնակավայրերի փողոցները անձրևների ժամանակ դառնում են անանցանելի բնակիչների համար |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 132095.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հողի հարթեցում - Ավազի նստեցում - Սալարկում - Կողեզրերի բետոնապատում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 132095.5 Ընդհանուր բյուջեն՝ 132095.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Եղանակային պայմաններ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, բնակավայր այցելող անձինք և զբոսաշրջիկներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերի երկրորդային փողոցները սալիկապատել տուֆ քարերով: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /4/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում մսուր-մանկապարտեզի կառուցում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքում բացակայում է մանկապարտեզներ և երեխաները հնարավորություն չունեն ստանան նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 450000.0 | 426000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հիմքի նախապատրաստում - Պատերի կառուցում - Ծածկի կառուցում - վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝876000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝876000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Բնակավայրի բնակիչների աշխատուժ՝ վճարովի հիմունքներով |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Որտեղ նախատեսվում է կառուցել մանկապարտեզը անցնում է բարձր վոլտային հոսանք |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2023-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ համայնքում նախատեսվում է կառուցել 144 տեղանոց մսուր մանկապարտեզ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /5/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրում հանդիսությունների կենտրոնի կառուցում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքում բացակայում են հանդիսությունների մեծ սրահներ և բնակիչների մեծամասնությունը իրենց միջոցառումները կատարում են այլ համայնքներում, որը լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 179000.0 | 200000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Տարածքի բարեկարգում - Հողային աշխատանքներ - Հիմքի կառուցում - Շինության կառուցում - վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝379000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝379000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | տեխնիկայի ապահովվում և աշխատույժ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | պետ բյուջեից չհատկացված գումար |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ և այցելուներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2023-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսվում է Ալագյազ բնակավայրում կառուցել մոտ 800 քմ մակերեսով հանդիսությունների սրահ, որը կունենա մեծ և փոքր սրահներ, պահեստ, խոհանոց և այլ անհրաժեշտ սենյակներ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /6/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր  բնակավայրերում կանգառների կառուցում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակիչներ և համայնքում աշխատող, այցելող բնակիչները ինչ որ այլ տեղ գնալու համար կանգ են առնում ճանապարհի եզրին և անձրևների ու ձյան ժամանակ դժվարություններ է առաջացնում բնակիչների համար |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Տարածքի հարթեցում - Հիմքի կառուցում - Շինության կառուցում - Տարածքի բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝50000,0 Ընդհանուր բյուջեն՝5.0000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | աշխատույժի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Մոտիկ է միջպետական և հանրապետական ճանապարհներին |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, ուսուցիչներ և այցելուներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2024-30.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսվում է Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Կանիաշիր և Սադունց բնակավայրերում կառուցել ժամանակակից տիպային կանգառներ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /7/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն վարչական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության համակարգի ընդլայնում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի երկրորդային որոշակի փողոցներում բացակայում են լուսավորության լուսատուներ և բնակչության համար ազատ տեղաշարժի խնդիր է |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 15000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Ամբողջովին վերանորոգվի համայնքապետարանի շենքը և առանձնացվեն աշխատասենյակներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 15000,0 Ընդհանուր բյուջեն՝15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ալագյազ համայնքը ակնկալում է պետական բյուջեից |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Չկա |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ալագյազ համայնքի վարչական բնակավայրերի բնակիչներ և այցելուներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2024-30.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գործող լուսավորության լուսատուրին ավելացնել նոր լուսատուներ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /8/

«Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գերեզմանատների ցանկապատում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի գերեզմանատներ բաց են և բնակավայրի անասունները մուտք են գործում հատուկ պահպանվող տարածք և վնասում են գերեզմանոցները: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 24000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հողային աշխատանքներ - Բետոնապատում - Երկաթների տեղադրում - Ցանցերի տեղադրում - Դռների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 24000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 24000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակավայրի բնակիչների օգնություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | չկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2024-30.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գերեզմանատների շուրջ 20 սմ հաստությամբ բետոնապատել և մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ կառուցել ցանկապատում Կառուցել մեծ և փոքր դռներ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /9/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի ջրագծի կառուցում և Ռյա Թազա ու Միրաք բնակավայրերի ջրագծերի վերանորոգում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ բնակավայրի մի թաղամասում բացակայում է խմելու ջուրը, իսկ Ռյա Թազա և Միրաք բնակավայրի խմելու ջրագիծը գտնվում է անմխիթար վիճակում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 60000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Ջրագծերի փորում - Խողովակների տեղադրում - Ջրագծի միացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 60000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 60000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2024-30.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է Ալագյազ բնակավայի համար կառուցել նոր ջրագիծ, որը միանալու է գործող ՕԿՋ-ին, իսկ Ռյա Թազա և Միրաք բնակավայրերում գործող ջրագծի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /10/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն, Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների  վերանորոգում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նշված բնակավայրերի ջրամբարները շատ հին են և գտնվում են անմխիթար վիճակում, բնակչությանը մատակարարվում է քիչ մաքուր ջուր |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Ջրամբարների դատարկում - վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 32000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝32000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցությունը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնակիչներին մի որոշակի ժամանակ չուր չմատակարարելը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2025-30.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսվում է նշված բնակավայրերի ջրամբարների կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /11/

«Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի գերեզմանատներ բաց են և բնակավայրի անասունները մուտք են գործում հատուկ պահպանվող տարածք և վնասում են գերեզմանոցները: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25000.0 | 0 |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հողային աշխատանքներ - Բետոնապատում - Երկաթների տեղադրում - Ցանցերի տեղադրում - Դռների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 25000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 25000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակավայրի բնակիչների օգնություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | չկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2025-30.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գերեզմանատների շուրջ 20 սմ հաստությամբ բետոնապատել և մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ կառուցել ցանկապատում, կառուցել մեծ և փոքր դռներ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /12/

«Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում բացակայում է տեխնիկաները և ջրագծերի վերանորոգման, ճանապարհների մաքրման հարթեցման, ինչպես նաև աղբահանության աշխատանքների համար համայնքի վրա մեծ ֆինանսական բեռ էմ երբ վարձակալում է նմանատիպ տեխնիկաներ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Դիմել ՀՏԶՀ և ձեռք բերել համապատասխան տեխնիկաներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝56000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝56000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պահեստային տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, համայնքապետարանի աշխատողներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /13/

«Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում բացակայում են վարչական շենքեր և որպես նստավայր ծառայում են հին վագոն տնակներ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Ցուցանիշներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Հողի հարթեցում - Տարածքի բարեկարգում - Շինության կառուցում - Վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 21000,0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 21000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ և վարչական աշխատողներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2025-30.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերում կառուցել նոր վարչական շենքեր մոտ 30քմ մակերեսով |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /14/

«Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի գերեզմանատներ բաց են և բնակավայրի անասունները մուտք են գործում հատուկ պահպանվող տարածք և վնասում են գերեզմանոցները: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000.0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հողային աշխատանքներ - Բետոնապատում - Երկաթների տեղադրում - Ցանցերի տեղադրում - Դռների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 20000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 20000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակավայրի բնակիչների օգնություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | չկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2026-30.11.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գերեզմանատների շուրջ 20 սմ հաստությամբ բետոնապատել և մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ կառուցել ցանկապատում Կառուցել մեծ և փոքր դռներ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /15/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նշյալ բնակավայրերի փողոցները երկրորդային փողոցներ են և ժամանակ առ ժամանակ դառնում են բնակիչների համար անանցանելի են |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000.0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Ճանապարհի հարթեցում - Գրունտի կառուցում - Ասֆալտապատում - Կողեզրերի հարթեցում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 75000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 75000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | հատուկ տեխնիկայի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | անձրևները կարող են խանգարել ծրագրի իրականացումը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ և գյուղ այցելուներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2026-30.11.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերի երկրորդային փողոցները ասֆալտապատել և միացում կատարել կառուցված ճանապարհներին |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /16/

«Ալագյազ համայնքում արևային կայանների տեղադրում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազի համայնքպետարանի կողմից ծախսվում է շատ էլեկտրաէներգիա գիշերային լուսավորության ցանցի համար և անհրաժեշտությու է առաջանում խնայել էներգիան |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000.0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Տարածքի հարթեցում Կոնստրուկցիայի տեղադրում Պանելների տեղադրում Միացում էլ. ցանցին |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 50000,0 Ընդհանուր բյուջեն՝50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մասնագետներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Անբարենպաստ եղանակներ և տարվա կտրվածքով ամպամածությունը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ալագյազ համայնք |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2026-30-09-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքյին հողամասի վրա տեղադրել արևային կայաններ և միացնել էլեկտրական ցանցին |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /17/

«Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում բացակայում են վարչական շենքեր և որպես նստավայր ծառայում են հին վագոն տնակներ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000.0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Հողի հարթեցում - Տարածքի բարեկարգում - Շինության կառուցում - Վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 28000,0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 28000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ և վարչական աշխատողներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2026-30.11.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերում կառուցել նոր վարչական շենքեր մոտ 30քմ մակերեսով |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /18/

«Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի ջրագծի վերանորոգում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նշված բնակավայրերում ջրագծի համակարգերը գտնվում են անմխիթար վիճակում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Հողի փորում Խողովակների տեղադրում Կառգավորման համակարգերի տեղադրում Ջրի միացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 150000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 150000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պետ բյուջեի ֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2027-01.12.2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսում է նշված բնակավայրերի ջրագծի արտաքին խողովակների ամբողջական փոխարինում նոր մետաղապլաստ խողովակներով |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /19/

«Ալագյազ համայնքի Միրաք Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Միրաք բնակավայրը համայնքի փոքր բնակավայրերից է և ունի մոտ 100 բնակչություն, սակայն ձմռան ամիսներին սաստիկ ձյան պատճառով բնակչության կողմից տները տաքացնելու համար առաջանում են մեծ դժվարություններ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հողային աշխատանքներ - Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կառուցում - Ցածր ճնշման գազատարի կառուցում - Գազի միացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝40000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 40000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2027-30.09.2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ապարան համայնքի Մելիքգյուղ բնակավայրի գործող գազատար խողովակին միացնել նոր գազատար խողովակներ և կառուցել մինչև Միրաք բնակավայրը, Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշումով գազատար խողովակաշար: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /20/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը վերաբերյալ պուրակի կառուցում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ալագյազ համայնքի ազգային փոքրամասնության համայնք է, ուստի նհրաժեշտություն է առաջանում կառուցլ այնպիսի տարածք, որ այցելուների համար դյուրին և պարզ լինի ծանոթանալու ազգային փոքրամասնության մշակույթի մասին |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Տարածքի հարթեցում Կանաչապատում Փակ և ապակե արկղերի կառուցում Ազգային փոքրամասնության տարազների տեղադրում Գրքերի տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 15000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 15000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տարեց մարդկանց ներգրավում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարազների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, այցելուներ և տուրիստներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2027-30.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ վարաչական բնակավայրում կառուցել այգի պուրակով և ուսուցողական առարկաների, տարազների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /21/

«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայրում բուժկետի կառուցում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում բացակայում է բժշկական հաստատություններ և բնակիչների համար առաջին բուժ օգնություն հնարավոր չէ իրականացնել համայնում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.0 | 10000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Տարածքի հարթեցում - Շինության կառուցում - Վերանորոգում - Գույքերի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 20000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 20000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Համապատասխան մասնագետների բացակայություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2026-30.09.2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ վարչական բնակավայրում նախատեսել բուժկետի կառուցում, մոտ 100 քմ մակերեսով և ապահովվել համապատասխան գույքերով |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /22/

«Ալագյազ համայնքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի փողոցների սալիկապատում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Տվյալ բնակավայրերի փողոցները անձրևների ժամանակ դառնում են անանցանելի բնակիչների համա |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հողի հարթեցում - Ավազի նստեցում - Սալարկում - Կողեզրերի բետոնապատում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 80000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 80000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Եղանակային պայմաններ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, բնակավայր այցելող անձինք և զբոսաշրջիկներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2027-30.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերի երկրորդային փողոցները սալիկապատել տուֆ քարերով: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /23/

«Ալագյազ համայնքի Շենկանի Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Շենկանի վարչական բնակավայրը գտնվում է Արագած լեռան ստորոտում և ձմռան ամիսներին սաստիկ ցուրտ է և բնակիչները իրենց տները փորձում են տաքացնել աթարով, սակայն և թանկ է և ոչ հարմարավետ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Հողային աշխատանքներ - Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կառուցում - Ցածր ճնշման գազատարի կառուցում - Գազի միացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝60000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 60000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2027-30.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա բնակավայրի գործող գազատար խողովակին միացնել նոր գազատար խողովակներ և կառուցել մինչև Շենկանի բնակավայրը, Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշումով գազատար խողովակաշար: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /24/

«Ալագյազ համայնքի ջրահեռացման համակարգի կառուցում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ուժեղ անձրևաջրերի ժամանակ բնակավայրերը կրում են մեծ վնասներ և հնարավոր չէ մեծ քանակության անձրևաջրերի խուսափել: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.0 | 150000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Կատարել շինարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցների հաշվարկում և նախագծում - սկսել շինարարական աշխատանքները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 250000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝250000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Հատուկ տեխնիկաներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ճանապարհների կողեզրերին թեքություն կառուցելը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2026-31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ վարչական բոլոր բնակավայրերում կառուցել ջրահեռացման համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /25/

«Ալագյազ համայնքի Միջնատուն Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում»

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրը գտնվում է բարձր լեռնային գոտում և ձմռան ամիսներին սաստիկ ձյան պատճառով եղանակները շատ ցուրտ են: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Կատարել շինարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցների հաշվարկում և նախագծում - սկսել շինարարական աշխատանքները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0 Կապիտալ ծախսեր՝ 40000.0 Ընդհանուր բյուջեն՝ 40000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Եղանակային պայմաններ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2027-30.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ճարճակիս կառուցվելիք գազի խողովակներից միացում կատարել նոր գազի խողովակներ և ստորգետնյա խողովակներով կառուցել մինչև բնակավայրի սկիզբ և կառուցել ցածր ճնշումով գազի գիծ: |  |  |  |  |  |  |  |